关于金婺实业渣土消纳场运维服务采购项目

金华市金婺实业有限公司为了满足业务需求，经公司研究对建筑渣土堆放点运维服务采购项目进行公开招标，有意参加投标的单位，请根据本公告的要求编制投标文件，并在规定的时间将投标文件送至投标地点。

- 一、概况

建筑渣土堆放点运维服务采购项目，具体内容包括维护场地秩序，车辆进出堆放点登记，建筑渣土机械推平、转移等，本堆放点只允许15方的渣土车进入。

二、采购内容

1.采购内容及数量：

| 序号 | 项目名称 | 最高限价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金婺实业渣土消纳场运维服务采购项目 | 2元/m3 |  |

2.合格响应投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，即：

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加招标活动前三年内，在经营中没有重大违法记录。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）投标人特定条件：无

三、配置要求：

（一）人员配备要求（共计不少于4人）：

1、项目管理员（项目负责人）一名，统筹场内各项事务，要求月在岗天数不低于22天；

2、项目组人员：门卫一名（从事出入口车辆登记以及车辆进场物审查，检查车辆离开时的车容车貌）；驾驶员一名（从事场内机械设备的驾驶）；保洁人员一名（从事道路清洁）；

3、人员年龄：男不超过60周岁；女：不超过50周岁。

4、人员着装：统一穿着劳保工作服、统一佩戴工作牌。

（二）机械配备要求:

1、履带式推土机至少一台；【日常需驻场地内，车辆自有折旧或租赁费用、驾驶员工资、油费、税费等一切相关费用均已包含在投标人报价中）】；

2、履带式液压336型号挖掘机至少一台；【（日常需驻场地内，车辆自有折旧或租赁费用、驾驶员工资、油费、税费等一切相关费用均已包含在投标人报价中）】；

3、履带式铲车至少一台；【（日常需驻场地内，车辆自有折旧或租赁费用、驾驶员工资、油费、税费等一切相关费用均已包含在投标人报价中）】；

4、洒水车至少一辆（用于冲洗出场车辆）；【（日常需驻场地内，车辆自有折旧或租赁费用、驾驶员工资、油费、水费、税费等一切相关费用均已包含在投标人报价中）】；

5、如渣土运输车辆流量较大时，必须适时增加相关机械，用于保障消纳场工作有序开展。

四、工作任务：

（1）当天运输的工程渣土必须当天平整完毕，如运输流量过大来不及平整的，第二天尽早完成，不得影响第二天渣土消纳工作。

（2）车辆出消纳场车轮须冲洗干净，不得将消纳场内的泥土带出工地，负责门口五包清理，保证市政道路的干净整洁。

（3）负责消纳场（含出入渣土运输车辆）的车辆、机械等指挥工作，如出安全问题，由乙方全权负责。

（4）服从甲方管理工作。

- 五、商务条款

（一）服务周期：服务期限为一年，中标之日至2024年6月30日止。

（二）签订合同日期：中标之日后30日历天内。

（三）付款方式：运维服务费用实行先做后付方式，按月支付。每月支付上月完成量的80%，项目施工结束后付至总完成量的90%，剩余10%招标人在3个月内完成支付。招标人凭中标人开具依法纳税的服务费发票后支付运维服务费用。

（四）履约保证金：

（1）合同签订前，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向招标人交纳贰万元的履约保证金。

（2）履约保证金用于补偿招标人因成交投标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

（3）履约保证金自合同签订之日起至合同履约完成之日止有效。有效期满后由招标人组织验收后15个日历天内，履约保证金无息退还给中标人。

- 六、报价方式

1、价格约定：本项目实行固定单价合同，投标人报价包含为完成本项目所需的人工费（包括人工工资、奖金、房补、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、扬尘治理、车船台班费、水电费、燃料费、工具材料费、垃圾清运费、车辆保险费、车辆维修费、钢板等安全文明生产装备费（包括工人冬、夏装工作服等）、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2、所有报价均采用人民币报价。

3、响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

七、定标

1、对有效投标人（指响应并符合本投标文件所有要求的投标人），根据各投标人的报价，按报价最低价投标人为中标单位；

2、以含税价（3%增值税）作为评标依据，以报价单的大写为准。

八、投标文件要求

投标文件组成须包含以下内容：

1）营业执照

2）法定代表人身份证明（附件1）

3）授权委托书（附件2）

4）报价一览表（附件3）

5）投标人诚信承诺书（附件4）

以上文件装订成册（共1份）且加盖公章，密封并在封袋外侧盖公章，否则作废标处理。

九、投标文件递交

1、投标文件递交截止时间：2023年6月16日10时

2、投标文件递交地点：金华市婺城区水上运动中心行政楼420会议室

联 系 人: 徐女士        联系电话: 13738959572

注：本项目为现场开标时间，开标时间地点同投标文件递交时间及地点.

十、其他

1、本招标文件涉及工程量以招标人签字确认的数量为准。

2、中标人一律不得将本项目转包；一经发现立即取消成交资格，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

3、因管理不善造成环保问题的需承担由此造成的一切责任，并承担赔偿责任。

4、采购内容及要求中所需人员和设备，需在合同签订完成，并接到招标人通知后3个工作日内入场配备到位，逾期招标人有权终止合同。

5、本招标文件所有的附件与本标书具有同等效力，且解释权归招标人所有。

附件1

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年   月    日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：      职务：

系    （投标人名称）      的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

身份证粘贴处（正面）

身份证粘贴处（正面）

投标人：                        （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖章或签字）

日期：    年     月     日

附件2

授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）身份证号码：           为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报价、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 关于金婺实业渣土消纳场运维服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

附：法定代理人身份证复印件。

身份证粘贴处（正面）

身份证粘贴处（正面）

投标人：                          （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖章或签字）

日期：    年     月     日

附件3

报价一览表

| 项目名称 | 关于婺城区金婺实业渣土消纳场运维服务采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写：人民币 元/m3； 小写：￥ 元/m3（含3%增值税）； |

备注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权采购方签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、本项目实行固定单价合同，投标人报价包含为完成本项目所需的人工费（包括人工工资、奖金、房补、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、扬尘治理、车船台班费、水电费、燃料费、工具材料费、垃圾清运费、车辆保险费、车辆维修费、钢板等安全文明生产装备费（包括工人冬、夏装工作服等）、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

3、投标人应对本项目进行整体项目报价，不得高与或等于控制价,否则其投标作无效标处理。

法定代表人或其授权代表（（签字或盖章）：

响应投标人名称（盖章）：

日期：   年   月    日

附件4

投标人诚信承诺书

金华市金婺实业有限公司：

我单位在参加项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、投标的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、无参与串标、围标及抬标情形；

3、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若中标，将严格按照规定及时与招标人签订合同，并按照投标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施；若我单位违反上述承诺，自愿无条件接受取消中标资格、暂停交易、投标保证金不予退还等措施。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我单位负责。

投标人：                   （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （盖章或签字）

日期：    年     月     日